# Plan de Sprints - Octubre 2025

## Sprint 1 (01–07 oct 2025)

Frontend

| Nombre del proceso | Descripción del proceso | Tiempo empleado |
| --- | --- | --- |
| Estructura de UI y routing | Base de layout, rutas con react-router y PrivateRoute. | 4 horas |
| Navbar pública y condicional | Menú con opciones según rol del usuario. | 3 horas |
| Home: Hero + carrusel | Carrusel desktop/móvil, controles y subtítulos sincronizados. | 5 horas |
| Estilos base y tema | Variables, tipografías, botones y alertas coherentes. | 4 horas |
| Login y persistencia | Maquetación, validación y AuthContext con localStorage. | 5 horas |
| Footer y redes sociales | Pie de página con contacto e íconos sociales. | 2 horas |
| Responsive inicial | Ajustes móviles para hero, navbar y cards. | 3 horas |
| Infra de front (Vite/ESLint) | Config Vite, rutas de assets y reglas ESLint. | 3 horas |
| Animaciones básicas | Transiciones de entrada/hover y microinteracciones. | 2 horas |

Backend

| Nombre del proceso | Descripción del proceso | Tiempo empleado |
| --- | --- | --- |
| Servidor base y CORS | Config de Express, CORS y middlewares iniciales. | 3 horas |
| Conexión a base de datos | Configuración dbConnection y variables de entorno. | 3 horas |
| Modelos iniciales | Usuarios, productos, servicios, carritos. | 4 horas |
| Auth y JWT | Registro, login, emisión/validación de tokens y guards. | 5 horas |
| Rutas públicas v1 | Healthcheck y estáticos (si aplica). | 2 horas |
| Esqueleto de controladores | Auth, productos y servicios (estructura + handlers). | 3 horas |
| Colección Postman inicial | Escenarios básicos de autenticación y recursos. | 3 horas |
| Errores y logging | Manejo de errores centralizado y logger. | 3 horas |

## Sprint 2 (08–14 oct 2025)

Frontend

| Nombre del proceso | Descripción del proceso | Tiempo empleado |
| --- | --- | --- |
| Catálogo de productos | Grid, detalles mínimos y filtros básicos. | 4 horas |
| Servicios (vista cliente) | Listado y alta de servicios del usuario. | 5 horas |
| Carrito de compras | Lógica de carrito, subtotal y control de stock. | 5 horas |
| Historial de compras (modal) | Modal con compras, totales y links a comprobantes. | 4 horas |
| Comprobante PDF y QR | html2canvas + jsPDF + QR del comprobante. | 5 horas |
| Preguntas frecuentes (FAQ) | Sección de FAQ con toggles. | 1 hora |
| Rutas protegidas & guards | Protección de vistas según rol/estado de sesión. | 2 horas |
| Feedback UX | Toasts/confirmaciones (alta, compra, errores). | 2 horas |

Backend

| Nombre del proceso | Descripción del proceso | Tiempo empleado |
| --- | --- | --- |
| CRUD productos | Endpoints, validaciones y estados. | 4 horas |
| CRUD servicios | Altas, edición de datos y estados del servicio. | 5 horas |
| Órdenes y stock | Carrito → orden, actualización de stock. | 5 horas |
| Comprobantes (servidor) | Generación/registro y consulta de comprobantes. | 3 horas |
| Gestión de clientes | Endpoints para clientes con validaciones. | 3 horas |
| Archivos/estáticos (si aplica) | Servir comprobantes/imágenes. | 2 horas |
| Tests de integración v1 | Escenarios de compra y servicio. | 3 horas |

## Sprint 3 (15–21 oct 2025)

Frontend

| Nombre del proceso | Descripción del proceso | Tiempo empleado |
| --- | --- | --- |
| Panel de Trabajo (admin) | Visor por hover con acciones copiar/notificar/entregar/detalles. | 8 horas |
| ABM de productos (admin) | Alta/edición/borrado con validaciones. | 5 horas |
| ABM de clientes (admin) | Formulario, listado y búsqueda. | 4 horas |
| Gestión de usuarios (admin) | UI de roles y permisos visibles. | 4 horas |
| Dashboard de estadísticas | KPIs, filtros y gráficos base. | 6 horas |
| Interacciones avanzadas | Selects, búsquedas extendidas y ordenamientos. | 3 horas |
| Accesibilidad básica | Focus, roles ARIA, navegación teclado. | 2 horas |

Backend

| Nombre del proceso | Descripción del proceso | Tiempo empleado |
| --- | --- | --- |
| Estados y seguimiento | Cambio de estado, filtros por estado/fecha. | 6 horas |
| Estadísticas KPIs | Top 3, totales, ventas por mes y comparativas. | 6 horas |
| Paginación y filtros | Búsqueda avanzada y paginación en listados. | 5 horas |
| Mensajería/notificaciones | Generación de mensajes (placeholder). | 3 horas |
| Validaciones robustas | express-validator/Joi en entradas críticas. | 4 horas |
| Seed/migraciones iniciales | Scripts para datos base. | 3 horas |

## Sprint 4 (22–31 oct 2025)

Frontend

| Nombre del proceso | Descripción del proceso | Tiempo empleado |
| --- | --- | --- |
| Home: accesos rápidos + mapa | Botones de Contacto/Ubicación con scroll suave + Google Maps. | 3 horas |
| Estadísticas (tema oscuro) | Ajustes visuales, consistencia y legibilidad. | 4 horas |
| Rendimiento (front) | Splitting, memo y lazy en rutas pesadas. | 3 horas |
| QA responsive final | Pruebas en vistas clave y correcciones menores. | 5 horas |
| Bugfixing (varios) | Incidencias reportadas de UX/funcionalidad. | 4 horas |
| Build y pre-deploy | Optimización y verificación de bundle. | 2 horas |

Backend

| Nombre del proceso | Descripción del proceso | Tiempo empleado |
| --- | --- | --- |
| Cron limpieza carritos | Cron/script limpiar-carritos y verificación. | 4 horas |
| Permisos y cierres finales | Ajustes de permisos/endpoints restantes. | 4 horas |
| Errores/logs avanzados | Respuestas consistentes y logs útiles. | 3 horas |
| Hardening seguridad | CORS fino, expiración JWT y headers. | 3 horas |
| Postman final + docs | Escenarios completos y README/API docs. | 4 horas |
| Preparación de despliegue | Ambientes, pm2/nodemon, variables y checklists. | 3 horas |